   山东体育学院日照校区餐厅、综合楼周边地面大理石地面修补
询价文件
山东体育学院就日照校区餐厅、综合楼周边地面大理石地面修补项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：张老师0633-8779099
二、项目编号：SDTYXJ2021002
项目名称：山东体育学院日照校区餐厅、综合楼周边地面大理石地面修补
项目预算：2.3万元
三、供应商资格要求：
1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；
5. 本次采购不接受联合体投标。
四、公告期限：2021年 5  月 17 日-2021年 5  月 20 日
五、报价文件组成：

1、营业执照
2、法定代表人授权委托书（附件一）
3、报价一览表（附件二）
4、报价明细表（附件三、四）
5、踏勘现场证明（附件五）
6、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在  2021  年 5 月 21 日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。
七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；
2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、报价为全费用综合单价，包含完成单位项目所包含的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用。 
4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。
5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明
1、工程要求
（1）施工范围：日照校区大学生餐厅、综合楼周边地面大理石地面，台阶、路沿石，包含各种型号大理石板及相关辅助材料。

（2）工程内容、施工方案：  

     破损大理石板拆除（及时清运），更换新大理石板，并铺贴平整，校区所有公共台阶踏步及路沿石修缮平整。

（3）施工用材料的选用：

大理石板品种必须与原大理石为同一品种，且颜色必须相同或相近，大理石及相关辅助材料等应符合国家相关质量标准。

（4）施工防护及竣工清理：施工时除应对成品加强保护外还应注意施工安全，禁止发生安全及火灾等事故；加强保护现场设施。建筑垃圾应及时清理，保持室内卫生，应杜绝产生扬尘并采取防护措施。

（5）施工工期15天。

（6）质保期2年。
（7）勘察现场，联系人张老师0633-8779099
统一勘察现场时间为：因维修项目、内容比较多，定于2021年5月20日上午10点整，有意向的供应商统一勘察现场，采购方将对具体维修项目进行现场答疑、确认。不论供应商是否踏勘现场均视为已充分了解现场情况。
（8）项目竣工后据实结算，结算金额不得超过成交价格的10%。

2、工程量清单

	序号
	项目
	项目特征
	单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价

	1
	餐厅周边大理石
	破损大理石板拆除、清理、清运，更换40cm*60cm大理石板，水泥砂浆铺贴平整
	片
	220
	　
	　

	2
	综合楼外地面大理石
	破损大理石板拆除、清理、清运，更换60cm*102cm大理石板，水泥砂浆铺贴平整
	片
	15
	　
	　

	3
	综合楼外地面大理石
	破损大理石板拆除、清理、清运，更换60cm*60cm大理石板，水泥砂浆铺贴平整
	片
	35
	　
	　

	4
	水泥隔离墩
	高60cm*宽60cm*厚30cm
	个
	10
	　
	　

	5
	台阶踏步修缮
	拆除、清理、清运，铺贴平整
	项
	1
	　
	　

	6
	路沿石修缮
	拆除、清理、清运，铺贴平整
	项
	1
	　
	　

	7
	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	说明：1.此预算中工程量为预计工程量，如有增减变动，按实结算。                       2.拆除、清理、垃圾清运、五莲花大理石板、大理石铺贴人工费、水泥沙、运费。                                                                                                          


附件一
法定代表人授权委托书
山东体育学院：
            （供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。
代理人无转委托权。
特此授权。
（附授权代理人身份证明复印件）
授权单位（公章）：
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
年  月   日
附件二
报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：          

                                 单位：元(人民币)

	报价
	工期
	质保期
	备注

	小写：(人民币)

大写：(人民币)
	
	
	


年   月   日

附件三
分项报价表
项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字： 

                                          单位：元(人民币)

	序号
	项目
	项目特征
	单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价

	1
	餐厅周边大理石
	破损大理石板拆除、清理、清运，更换40cm*60cm大理石板，水泥砂浆铺贴平整
	片
	220
	　
	　

	2
	综合楼外地面大理石
	破损大理石板拆除、清理、清运，更换60cm*102cm大理石板，水泥砂浆铺贴平整
	片
	15
	　
	　

	3
	综合楼外地面大理石
	破损大理石板拆除、清理、清运，更换60cm*60cm大理石板，水泥砂浆铺贴平整
	片
	35
	　
	　

	4
	水泥隔离墩
	高60cm*宽60cm*厚30cm
	个
	10
	　
	　

	5
	台阶踏步修缮
	拆除、清理、清运，铺贴平整
	项
	1
	　
	　

	6
	路沿石修缮
	拆除、清理、清运，铺贴平整
	项
	1
	　
	　

	7
	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	说明：1.此预算中工程量为预计工程量，如有增减变动，按实结算。                       2.拆除、清理、垃圾清运、五莲花大理石板、大理石铺贴人工费、水泥沙、运费。                                                                                                          


                                                年    月    日

注：此表可扩展
附件四
材料明细表
项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字：
	序号
	材料名称
	规格、型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


附件五
现场踏勘证明

项目名称： 

项目编号：

我方（公司名称：                            ）于    年     月    日完成现场踏勘且了解现场情况。

采购人：山东体育学院                  供应商名称：     （盖公章）  

采购单位负责人签字：             

踏勘时间:   年    月   日              踏勘时间:    年    月    日

注：供应商自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由采购人签字或盖章。
2

